***О промежуточных итогах выполнения Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на текущий год***

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда**

**и снижению уровней профессиональных рисков на 2025г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Содержание мероприятий | Единица учета | Кол-во | Стоимость работ (руб.) | Срок | Выполнение на 15.06.2025 |
| (работ) | выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | Организовать обучение руководителей и специалистов требованиям охраны труда | Чел. |  | 750 000 | До 31.12.2025 |  |
| 500 |
|  |
| 2. | Обеспечить структурные подразделения аптечками (медикаментами) для оказания первой помощи.(по заявкам) | шт. | 150 | 150 000 | До 31.12.2025 | Выполнено частично. |
| 32 400 руб. |
| 3. | Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) в университете | Кол-во рабочих мест | 150 | 225 000 | До 31.12.2025 |  |
| 4. | Изготовление журналов инструктажа на рабочем месте в издательстве ИжГТУ имени М.Т. Калашникова для выдачи структурным подразделениям | шт. | 30 | 6 000 | До 31.12.2025 |  |
|
| 5. | Изготовление журналов инструктажа для студентов в издательстве ИжГТУ имени М.Т. Калашникова для выдачи структурным подразделениям | шт. | 30 | 6 000 | До 31.12.2025 | . |
| 6. | Изготовление журналов первичного учета отходов в издательстве ИжГТУ имени М.Т. Калашникова для выдачи структурным подразделениям | шт. | 10 | 1250 | До 31.12.2025 |  |
| 7. | Организовать проведение периодического медицинского осмотра работников университета | Кол-во чел. | 1260 | 3 780 000 | До 31.12.2025 | Выполнено частично. |
| 202 363 руб. |
| 8. | Обеспечить работников университета, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, средствами индивидуальной защиты (по заявкам) |  |  | 1 000 000 | До 31.12.2025 |  |
| 9. | Обеспечить работников университета, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или связанных с загрязнением, смывающими и обезвреживающими средствами (по заявкам) |  |  | 200 000 | До 31.12.2025 |  |
| 10. | Профессиональная гигиеническая аттестация работников | Кол-во чел. | 100 | 55 000 | До 31.12.2024 | Выполнено частично. |
| 8 450 руб. |
| 11. | Утилизация производственных отходов с производственных площадок ИжГТУ, г. Ижевск |  |  | 3 240 000 | До 31.12.2025 | Выполнено частично. |
| 1 001 049 руб. |
| 12. | Услуга по охране объектов университета, поддержание пропускного и внутриобъектового режимов. |  |  | 45 000 000 | До 01.12.2024 | Выполнено |
| Сумма 45 000 000 руб. |
| 13. | Услуга по охране объектов университета техническими средствами (Бассейн, столовая "Юность", спортзал корп. № 4, корпус № 8, поликлиника). |  |  | 75 000 | До 31.12.2025 | Выполнено частично |
| Сумма 37 500 руб. |
| 14. | Услуга по реагированию на сигнальную информацию охранной и тревожной сигнализации: 24 КТС, 3 КХО (комната хранения оружия. |  |  | 590 399,64 | До 31.12.2025 | Выполнено частично |
| Сумма 295 000 руб. |
| 15. | Услуга по реагированию на сигнальную информацию тревожной сигнализации, КТС (кнопка тревожной сигнализации) (УСЦС "Галево"). |  |  | 30 660 | До 31.12.2025 | Выполнено частично |
| Сумма 15 300 руб. |
| 16. | Услуга по техническому обслуживанию средств охранной и тревожной сигнализации (КХО (комната хранения оружия), каф. "Стрелковое оружие" и Военно-учебного центра) (4 объекта). |  |  | 48 000 | До 31.12.2025 | Выполнено частично |
| Сумма 24 000 руб. |
| 17. | Услуга по техническому обслуживанию АПС (автоматической пожарной сигнализации) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) всех объектов защиты. |  |  | ####### | До 31.12.2025 | Выполнено частично |
| Сумма 1 025 000 руб. |
| 18. | Услуга по обеспечению автоматической передачи извещений о пожаре ПЦН ДДС-01 (19 объектов). |  |  | 752 400 | До 31.12.2025 | Выполнено частично |
| Сумма 376 200 руб. |
| 19. | Услуга по техническому обслуживанию АПТ (ДС Интеграл, Учебный корпус №5). |  |  | 360 000 | До 31.12.2025 |  |
| 20. | Услуга по проверке качества огнезащитной обработки конструкций и материалов. |  |  | 80 000 | До 31.12.2025 |  |
| 21. | Услуга по перезарядке и ремонту огнетушителей. |  |  | 100 000 | До 31.12.2025 |  |
| 22. | Проведение профессиональной переподготовки по курсу пожарная безопасность |  |  | 20 000 | До 31.12.2025 |  |
| 23. | Корпус 1, аудитория № 515 кафедра «ПМиИТ» ремонт стен, потолка, пола, смена светильников | м2 | 35,4 | 546 520 | До 30.03.2025 | Выполнено. |
| 546 520 руб. |
| 24. | Корпус 1, компьютерный класс № 317-319 кафедра «КРА» ремонт стен, потолка, пола, замена сетей электроснабжения | м2 | 69,5 | 970 000 | До 30.03.2025 |  |
| 25. | Корпус 1, аудитория №323 кафедра «КРА» | м2 | 53,3 | 709 990 | До 30.03.2025 | Выполнено. |
| 709 990 руб. |
| 26. | Корпус 1, аудитория №325 кафедра «КРА» | м2 | 36,9 | 591 740 | До 30.03.2025 | Выполнено. |
| 511 740 руб. |
| 27. | Корпус 1, каб. 108, замена напольного покрытия | м2 | 15,6 | 28 000 | До 31.12.2025 |  |
| 28. | Корпус 1, каб. 110, замена напольного покрытия | м2 | 17 | 30 000 | До 31.12.2025 |  |
| 29. | Корпус 1, каб. 203, 203а, замена окон | м2 | 70,9 | 215 000 | До 31.12.2025 |  |
| 30. | Корпус 1, ауд. 405, ремонт пола, стен | м2 | 35 | 320 000 | До 31.12.2025 |  |
| 31. | Корпус 1, ауд. 422, ремонт пола | м2 | 89,7 | 7 000 | До 31.12.2025 |  |
| 32. | Корпус 1, ауд. 1-3, замена радиаторов отопления, эл.проводки, освещения, дверей, ремонт стен, ступеней | м2 | 255,2 | 1 710 000 | До 31.12.2025 | Выполнено. |
| 1 710 000 руб. |
| 33. | Корпус 2, каб. 424а-д, ремонт оконных откосов с проверкой промерзания | шт | 9 | 280 000 | До 31.12.2025 |  |
| 34. | Корпус 2, аудитория № 4 кафедра «Стрелковое оружие» ремонт стен, пола замена светильников | м2 | 80,7 | 232 020 | До 30.03.2025 | Выполнено. |
| 212 020 руб. |
| 35. | Корпус 2, кабинет №2-100 ЭУ ремонт стен, потолка, пола замена сетей электроснабжения | м2 | 16,8 | 294 340 | До 30.03.2025 | Выполнено. |
| 268 340 руб. |
| 36. | Корпус 3, коридор 1 этаж литер Г ремонт стен. потолка | м2 | 78,9 | 193 000 | До 31.07.2025 | Выполнено. |
| 178 010 руб. |
| 37. | Корпус 3, коридор 2 этажа, литер А, л/клетка ремонт стен потолка, замене светильников | м2 | 218,2 | 663 980 | До 31.07.2025 | Выполнено. |
| 612 570 руб. |
| 38. | Корпус 3, каб.6а литер Д, ремонт потолка, стен, пола, электромонтажные работы | м2 | 21,6 | 290 000 | До 31.12.2025 |  |
| 39. | Корпус 3, компьютерный класс № 603, ремонт потолка, стен, пола, замена двери, электромонтажные работы | м2 | 33,1 | 510 000 | До 31.12.2025 |  |
| 40. | Корпус 3, каб. 909, ремонт стен, потолка, пола, замена двух дверей | м2 | 15,4 | 170 000 | До 31.12.2025 |  |
| 41. | Корпус 3 литер Б, коридор 6 этажа, покраска и ремонт стен | м2 | 92,5 | 640 000 | До 31.12.2025 |  |
| 42. | Корпус 3, туалет для ММНГ, обустройство с установкой сантехники | м2 | 8 | 380 000 | До 31.12.2025 |  |
| 43. | Корпус 4, каб. 202, ремонт потолка, стен, пола, электромонтажные работы | м2 | 17 | 204 920 | До 31.12.2025 | Выполнено. |
| 276 920 руб. |
| 44. | Корпус 4, лаб. 209а,литер Б, ремонт потолка, стен, пола, электромонтажные работы | м2 | 34,1 | 550 000 | До 31.12.2025 |  |
| 45. | Корпус 5, кабинеты и аудитории 2 этажа герметизация окон с заменой уплотнительной резины, косметический ремонт кабинетов 201,202, замена электропроводки | шт | 16 | 330 000 | До 31.07.2025 | Выполнено. |
| 247 460 руб. |
| 46. | Корпус 5, туалет для ММНГ, обустройство с установкой сантехники | м2 | 8 | 290 000 | До 31.12.2025 |  |
| 47. | Корпус 6, каб. 207, ремонт потолка, стен, пола, электромонтажные работы | м2 | 16,3 | 195 000 | До 31.12.2025 |  |
| 48. | Корпус 6, каб. 208, ремонт потолка, стен, откосов, замена двери | м2 | 34,6 | 360 000 | До 31.12.2025 |  |
| 49. | Корпус 6, каб.209, ремонт потолка, стен, откосов, замена двери, электромонтажные работы | м2 | 15,5 | 250 000 | До 31.12.2025 | Выполнено. |
| 250 000 руб. |
| 50. | Корпус 6, каб.201а, ремонт потолка | м2 | 16,6 | 80 000 | До 31.12.2025 |  |
| 51. | Корпус 6, коридор 5 этажа Литер И, ремонт стен, потолка | м2 | 136 | 163 000 | До 31.07.2025 | Выполнено. |
| 133 480 руб. |
| 52. | Корпус 7, лестничная клетка северное крыло ремонт стен. потолка, ремонт ступеней | м2 | 90 | 195 000 | До 31.07.2025 | Выполнено. |
| 361 970 руб. |
| 53. | Корпус 7, каб.204, ремонт стен, пола | м2 | 22 | 180 000 | До 31.12.2025 | Выполнено. |
| 148 390 руб. |
| 54. | Корпус 7, каб.416, ремонт пола, стен, потолка | м2 | 36,9 | 410 000 | До 31.12.2025 |  |
| 55. | Физкультурно-оздоровительный комплекс, ремонт входной группы |  |  | 380 000 | До 31.12.2025 |  |
| 56. | ДС Интеграл, мультиформатное пространство, замена электропроводки, перепланировка, ремонт стен, потолка, пола | м2 | 87 | 840 000 | До 01.09.2025 |  |
| 57. | Организация занятий физической культурой работников университета |  |  | 350 000 | В течение года |  |