МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)

| СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзной организации |  | СОГЛАСОВАНО И.о. ректора |
| --- | --- | --- |
| _____________О.В. Малина |  | ______________А.В. Губерт |

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

и снижению уровней профессиональных рисков на 2023г.

| №№ п/п | Содержание мероприятий (работ) | Единица учета | Количество | Стоимость работ (руб.) | Срок выполнения | Ответственные за выполнение (выделение внебюджетных денежных средств) | Выполнение на 31.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1 | Организовать обучение руководителей и специалистов требованиям охраны труда | Чел. | 140 | 280 000 | До 29.12.2023 | Котова А.С. Тарануха Н.Л. Хафизова Т.А. | Выполнено частично. 293 700 руб. |
| 2 | Обеспечить структурные подразделения аптечками (медикаментами) для оказания первой помощи.(по заявкам) | шт. | 50 | 30 000 | До 31.10.2023 | Котова А.С. Кузнецов К.В. Хафизова Т.А. | Выполнено. 87 328,13 руб. |
| 3 | Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) в университете | рабочих мест | 150 | 150 000 | До 29.12.2023 | Котова А.С. Кузнецов К.В. Карпухин Е.В. Хафизова Т.А. | Выполнено частично. 41 975 руб. |
| 4 | Изготовление журналов инструктажа на рабочем месте в издательстве ИжГТУ имени М.Т. Калашникова для выдачи структурным подразделениям | шт. | 80 | 10 000 | До 01.06.2023 | Котова А.С. Хафизова Т.А. Заболотских С.Р. |  |
| 5 | Изготовление журналов инструктажа для студентов в издательстве ИжГТУ имени М.Т. Калашникова для выдачи структурным подразделениям | шт. | 80 | 10 000 | До 01.06.2023 | Котова А.С. Хафизова Т.А. Заболотских С.Р. |  |
| 6 | Изготовление журналов первичного учета отходов в издательстве ИжГТУ имени М.Т. Калашникова для выдачи структурным подразделениям | Шт. | 10 | 1250 | До 01.06.2023 | Тройникова М.В. Хафизова Т.А. Заболотских С.Р. |  |
| 7 | Организовать проведение периодического медицинского осмотра работников университета | Чел. | 1300 | 2 800 000 | До 29.12.2023 | Котова А.С. Карпухин Е.В. Хафизова Т.А. Руководители структурных подразделений | Выполнено частично. 980 671,27 руб. |
| 8 | Организовать проведение предварительного медицинского осмотра работников университета при поступлении на работу. | Чел. | 300 | 700 000 | До 29.12.2023 | Карпухин Е.В. Хафизова Т.А. Руководители структурных подразделений |  |
| 9 | Обеспечить работников университета, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, средствами индивидуальной защиты (по заявкам) |  |  | 500 000 | До 29.12.2023 | Котова А.С. Кузнецов К.В. Хафизова Т.А. Руководители структурных подразделений | Выполнено 225 900,42 руб. |
| 10 | Обеспечить работников университета, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или связанных с загрязнением, смывающими и обезвреживающими средствами (по заявкам) |  |  | 200 000 | До 29.12.2023 | Котова А.С. Кузнецов К.В. Хафизова Т.А. Руководители структурных подразделений | Выполнено. 58 221,49 руб. |
| 11 | Профессиональная гигиеническая аттестация работников | Чел. | 150 | 80 000 | До 29.12.2023 | Котова А.С. Кузнецов К.В. Хафизова Т.А. Руководители структурных подразделений | Выполнено частично. 124 300 руб. |
| 12 | Утилизация производственных отходов с производственных площадок ИжГТУ, г. Ижевск |  |  | 3 000 000 | До 29.12.2023 | Тройникова М.В. Кузнецов К.В. Хафизова Т.А. | Выполнено частично. 2 598 780,68 руб. |
| 13 | Доплаты в размере 4% должностного оклада | Чел. | 28 | 245 000 | До 29.12.2023 | Карпухин Е.В. Хафизова Т.А. Митрошин А.А. | Выполнено частично. 815 269 руб. |
| 14 | Доплаты в размере 12% должностного оклада | Чел. | 40 | 1 000 000 | До 29.12.2023 | Карпухин Е.В. Хафизова Т.А. Митрошин А.А. |  |
| 15 | Техническое обслуживание, обеспечение связи ЕДДС (19 объектов) | Объект | 19 | 798 000 | До 31.12.2023г | Соболев И.А. Хафизова Т.А. | Выполнено частично. 285 000 руб. |
| 16 | Проверка качества огнезащитной обработки конструкций и материалов | Объект | 10 | 40 000 | До 31.12.2023г | Соболев И.А. Хафизова Т.А. |  |
| 17 | Перезарядка и ремонт огнетушителей | Шт | 150 | 52 500 | До 31.12.2023г | Соболев И.А. Хафизова Т.А. |  |
| 18 | Ремонт огнетушителей | Шт | 50 | 14 000 | До 31.12.2023г | Соболев И.А. Хафизова Т.А. |  |
| 19 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций зданий | объект | 2 | 200 000 | До 31.12.2023г | Соболев И.А. Хафизова Т.А. |  |
| 20 | Проведение профессиональной переподготовки по курсу пожарная безопасность | Чел | 50 | 500 000 | До 31.12.2023г | Соболев И.А. Хафизова Т.А. |  |
| 21 | Разработка проекта системы экстренного оповещения о возникновении (угрозе возникновения) акта террористической направленности на объектах университета | Проект | 1 | 200 000 | До 01.06.2023 | Стивенс А.Э. Соболев А.А. Хафизова Т.А. |  |
| 22 | Комплект оборудования и материалов на входную группу в учебный корпус № 6 («Шпаргалка») | Комплект | 1 | 58 000 | До 01.09.2023 | Соболев А.А. Хафизова Т.А. |  |
| 23 | Оборудование и материалы для контроля основного запасного (эвакуационного) выхода (северная сторона литеры «А») 3 корпуса. | Комплект | 1 | 42 000 | До 01.09.2023 | Соболев А.А. Хафизова Т.А. |  |
| 24 | Поставка материалов и оборудования для системы контроля и управления доступом на объекте ДС «Интеграл» | Комплект | 1 | 60 000 | До 01.09.2023 | Соболев А.А. Хафизова Т.А. |  |
| 25 | Установка распашных ворот с калиткой на въездную группу хоз. двора 2-го учебного корпуса с интеграцией в существующую систему КУД. | Комплект | 1 | 365 000 | До 01.09.2023 | Соболев А.А. Хафизова Т.А. |  |
| 26 | Корпус 1, ауд. 201, 202, 204, 206, 210 выполнить герметизацию щелей в оконных рамах |  |  | 56 000 | до 31.09.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 56 000 руб. |
| 27 | Корпус 1, каб 108, замена напольного покрытия, ремонт окон | м2 | 15,6 | 46 800 | До 31.08.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. |  |
| 28 | Корпус 1, каб.107а, ремонт стен Корпус 1, каб. 215, ремонт стен | м2 | 53,5 | 125 532 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А | Выполнено. 125 532 руб. |
| 29 | Корпус 1, ауд. 105, косметический ремонт, установка дополнительных розеток | м2 | 92 | 230 000 | До 31.07.2023 | Тененева Р.Ш. Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 102 750 руб. |
| 30 | Корпус 1, ауд. 106, косметический ремонт, установка дополнительных розеток | м2 | 54 | 162 000 | До 31.07.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А | Выполнено. 240 947 руб. |
| 31 | Корпус 1, ауд. 118, косметический ремонт, установка дополнительных розеток | м2 | 53,8 | 161 000 | До 31.07.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А | Выполнено. 61 620 руб. |
| 32 | Корпус 1, ауд. 120, косметический ремонт, установка дополнительных розеток | м2 | 70,9 | 212 700 | До 31.07.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А | Выполнено. 83 370 руб. |
| 33 | Корпус 2, ауд. 316, ремонт потолка, стен | м2 | 56,8 | 170 400 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 188 870 руб. |
| 34 | Корпус 2, ауд. 315, ремонт стен, потолка, напольного покрытия, замена электроосвещения | м2 | 26 | 286 000 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 239 650 руб. |
| 35 | Корпус 2, ауд. 317, ремонт стен, потолка. замена сетей электроснабжения | м2 | 65,7 | 428 500 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 239 650 руб. |
| 36 | Корпус 2, ауд.,318, ремонт стен, потолка, напольного покрытия, замена сетей электроснабжения | м2 | 61,8 | 680 000 | До 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 472 190 руб. |
| 37 | Корпус 2, ауд. 333, ремонт стен, потолка, напольного покрытия, замена сетей электроснабжения | м2 | 61,5 | 680 000 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 488 210 руб. |
| 38 | Корпус 2, ауд.,336, ремонт стен, потолка, напольного покрытия, замена сетей электроснабжения | м2 | 15,7 | 94 200 | до 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 94 200 руб. |
| 39 | Корпус 2, ауд. 402, ремонт стен, потолка, напольного покрытия, замена сетей электроснабжения | м2 | 43,5 | 406 960 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 406 960 руб. |
| 40 | Корпус 2, ауд. 415, ремонт стен, потолка, напольного покрытия, замена сетей электроснабжения | м2 | 49 | 460 600 | До 31.07.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 462 840 руб. |
| 41 | Корпус 2, каб. 414, ремонт стен, замена напольного покрытия, замена сетей электроснабжения | м2 | 19 | 178 600 | До 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 246 830 руб. |
| 42 | Корпус 2, ауд. 323, ремонт стен, потолка, напольного покрытия | м2 | 75,5 | 678 552,00 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 678 552 руб. |
| 43 | Корпус 3, лаборатория 3г, ремонт стен, замена напольного покрытия, замена сетей электроснабжения | м2 | 136,1 | 880 000 | До 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. |  |
| 44 | Корпус 3, каб. 605, ремонт стен, замена напольного покрытия, замена сетей электроснабжения | м2 | 62,8 | 690 800 | До 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. Артамонов Д.Ю. | Выполнено. 690 800 руб. |
| 45 | Корпус 3, коридор 7 этажа, ремонт | м2 | 95,9 | 383 600 | До 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. |  |
| 46 | Корпус 3, каб. 3а ремонт стен, замена сетей электроснабжения, замена напольного покрытия | м2 | 21,6 | 154 563,60 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 154 563,60 руб. |
| 47 | Корпус 3, ауд.305а, ремонт стен, потолка, напольного покрытия | м2 | 32,1 | 31 345,20 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 31 345,20 руб. |
| 48 | Корпус 3, литер Б, 2 этаж, туалет, ремонт стен | м2 | 11,6 | 24 309,60 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 24 309,60 руб. |
| 49 | Корпус 4 (литер Б), лестничная клетка, косметический ремонт | м2 | 46,0 | 41 120 | До 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 41 120 руб. |
| 50 | Корпус 4, ауд.201, 201б, ремонт стен, напольного покрытия, замена электроосвещения | м2 | 116,2 | 1 278 000 | До 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 1 414 950 руб. |
| 51 | Корпус 4, ауд.203, 203а, ремонт стен, напольного покрытия, замена электроосвещения | м2 | 32,2 | 322 000 | До 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. |  |
| 52 | Корпус 4, ОД каб. 15, косметический ремонт | м2 | 15,0 | 45 600 | До 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. |  |
| 53 | Корпус 4, ауд. 110, ремонт стен, замена сетей электроснабжения, замена напольного покрытия | м2 | 50,3 | 554 998,80 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 554 998,80 руб. |
| 54 | Корпус 4, каб. 500, ремонт стен, напольного покрытия | м2 | 15,8 | 61 154 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 61 154 руб. |
| 55 | Корпус 4, каб. 502, ремонт стен, напольного покрытия | м2 | 15,1 | 111 751 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 111 751 руб. |
| 56 | Корпус 5, восстановление температурного режима - замена уплотнительной резины на окнах, утепление монтажных швов | Шт | 142 | 428 000 | до 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А | Выполнено. 428 000 руб. |
| 57 | Корпус 6, ауд. 401, ремонт стен, замена сетей электроснабжения, замена напольного покрытия | м2 | 50,3 | 502 000 | До 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 502 000 руб. |
| 58 | Корпус 6, ауд. 404, ремонт стен, замена сетей электроснабжения, замена напольного покрытия | м2 | 49 | 500 000 | До 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 500 000 руб. |
| 59 | Корпус 6, каб.313, ремонт стен, замена сетей электроснабжения, замена напольного покрытия | м2 | 16,7 | 131 732,40 | До 31.12.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 131 732,40 руб. |
| 60 | Корпус 7, ауд.327, ремонт и восстановление герметизации окон | шт. | 3 | 60 662 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 60 662 руб. |
| 61 | Корпус 7, ауд. 429, ремонт и восстановление герметизации окон | шт. | 3 | 59 326 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 59 326 руб. |
| 62 | Корпус 7, ауд. 324, ремонт стен, потолка, напольного покрытия, замена сетей электроснабжения | м2 | 37,7 | 334 301,40 | До 31.03.2023 | Тененева Р.Ш. Хафизова Т.А. | Выполнено. 334 301,40 руб. |
| 63 | Корпус 7, туалет северного крыла 3 этажа, ремонт стен, потолка, напольного покрытия, замена сетей электроснабжения | м2 | 35,1 | 380 000 | До 31.09.2023 | Тененева Р.Ш. Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 559 300 руб. |
| 64 | Корпус 1, выполнить подключения вытяжного шкафа в ауд. 1-521 на кафедре «Химия и химическая технология» | шт. | 1 | 15 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 15 000 руб. |
| 65 | Корпус 1, выполнить ремонт вытяжной вентиляции в ауд. 1-518а, 1-518б, 1-524 на кафедре «Химия и химическая технология» | шт. | 1 | 15 600,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 15 600 руб. |
| 66 | Корпус 1, выполнить подключения дистилятора на кафедре «Химия и химическая технология» | шт. | 1 | 7 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 7 000 руб. |
| 67 | Корпус 2, выполнить ремонт наружного канализационного колодца в южной стороне двора |  |  | 20 000,00 | До 01.06.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено 20 000 руб. |
| 68 | Корпус 2, выполнить ремонт электропроводки и заменить светильники на светодиодные в ауд. №№ 316, 317, 318, 333, 335, 336 |  |  | 630 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 102 889,68 руб. |
| 69 | Корпус 2, выполнить и установить металлическую решетку в каб. 336 | шт. | 1 | 50 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 20 000 руб. |
| 70 | Корпус 2, выполнить вентиляцию в каб. № 104 | шт. | 1 | 40 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 40 000 руб. |
| 71 | Корпус 2, установить жалюзийные решетки на воздухозаборе приточной вентиляции в помещения тира | шт. | 3 | 2 200,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 2 600 руб. |
| 72 | Корпус 2, выполнить электропроводку для компьютерного класса ауд. 203а с установкой розеток | шт. | 3 | 4 500,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 4 500 руб. |
| 73 | Корпус 2, установить новые электророзетки в лаборатории 207, 209 | шт. | 112 | 20 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 26 648,56 руб. |
| 74 | Корпус 2, выполнить электропроводку для компьютерного класса на 18 мест ауд. 422 | шт. | 18 | 20 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено частично. 20 000 руб. |
| 75 | Корпус 2, выполнить монтаж вентиляции в лаборатории 104 каб. учебного корпуса № 2 | шт. | 1 | 100 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 100 000 руб. |
| 76 | Корпус 2, выполнить установку раковины в лаборатории 104 каб. учебного корпуса № 2 | шт. | 1 | 5 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 5 000 руб. |
| 77 | Корпус 2, выполнить ремонт системы вентиляции в экзаменационном центре по неразрушающему контролю в корпусе № 2 | шт. | 1 | 40 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 97 050 руб. |
| 78 | Корпус 3, выполнить замену стальных радиаторов на биметаллические в ауд. № 505, 506 | шт. | 4 | 12 000,00 | До 01.06.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 12 000 руб. |
| 79 | Корпус 3, выполнить замену чугунного радиатора на биметаллический в каб. № 217 | шт. | 1 | 3 000,00 | До 01.06.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 3 000 руб. |
| 80 | Корпус 3, выполнить замену светильников в ауд. 220 | шт. | 4 | 6 000,00 | До 01.06.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. |  |
| 81 | Корпус 4, выполнить замену электропроводки для компьютерного класса и учебных аудиторий № 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 306/2 |  |  | 60 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 60 000 руб. |
| 82 | Корпус 4, выполнить прокладку водопровода и канализации с установкой раковины в каб. № 201, 201а | шт. | 2 | 23 000,00 | До 01.06.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 20 000 руб. |
| 83 | Корпус 5, выполнить перестановку чугунных радиаторов из коридора в каб. 507, 605 | шт. | 2 | 3 000,00 | До 01.06.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 1 500 руб. |
| 84 | Корпус 5, установить водонагреватели в санузлах на 4 и 5 этажах |  |  | 14 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 15 000 руб. |
| 85 | Корпус 6, выполнить замену стальных конвекторов на биметаллические радиаторы в каб. № 300, 307, 308, 311, 313 | шт. | 7 | 25 000,00 | До 01.06.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 25 000 руб. |
| 86 | Корпус 8, выполнить перенос водомерного узла из помещения магазина в помещение спасательного пожарного отряда, с установкой задвижки с электроприводом | шт. | 1 | 50 000,00 | До 01.04.2023 | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено. 50 000 руб. |
| 87 | Проверка пожарных гидрантов и кранов на водоотдачу | шт. | 328 | 20 000,00 | До 01.10.2023г | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено частично. 10 000 руб. |
| 88 | Провести опрессовку и подготовку систем отопления к отопительному сезону | здания | 10 | 50 000,00 | До 31.10.2023г | Артамонов Д.Ю. Хафизова Т.А. | Выполнено 50 000 руб. |
| 89 | Организация занятий физической культурой работников университета |  |  | 250 000 | В течение года | Кремер К.Г. |  |